**Άσκηση 5.4. – Κατασκευαστικό Συμβόλαιο**

Η κατασκευαστική επιχείρηση «ΜΤ ΑΕ» αναλαμβάνει την κατασκευή κτηρίων για τον πελάτη Β αντί τιμήματος €100.000. Οι εργασίες κατασκευής του έργου άρχισαν την 1/1/2012 και ολοκληρώθηκαν την 31/12/2014. Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται στο πόσο των €80.000. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα παρακάτω δεδομένα σχετικά με το έργο:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 |
| Κόστη πραγματοποιθέντα στη διάρκεια της χρήσης | (€) 30.000 | (€)20.000 | (€)30.000 |
| Σωρευτικά πραγματοποιθέντα κόστη στο τέλος κάθε έτους | 30.000 | 50.000 | 80.000 |
| Εκτιμώμενα ως την ολοκλήρωση του έργου κόστη | 50.000 | 30.000 | - |
|  |  |  |  |
| Τιμολόγια προς πελάτη Β | 32.000 | 30.000 | 38.000 |
| Εισπράξεις τιμολογίων | 30.000 | 31.000 | 39.000 |
| Σωρευτικές εισπράξεις στο τέλος κάθε έτους | 30.000 | 61.000 | 100.000 |

**Ζητείται:**

1. Να προσδιοριστεί το μικτό αποτέλεσμα λαμβάνοντας υπόψη ότι η «ΜΤ ΑΕ» αναγνωρίζει τα έσοδα της με βάση την μέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης.